|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Me costó cumplir con los plazos en general. Creo que la división de tareas repercutió significativamente mi dependencia a desarrollos previos para implementar mi parte del trabajo. En particular, trabajar el frontend del proyecto es algo para lo cual no contaba con experiencia y ha sido un proceso de aprendizaje complejo dada la coyuntura laboral. |

|  |
| --- |
| 2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? |
| El principal problema que experimenté fue la falta de experiencia en la distribución de responsabilidades con amigos. Esto llevó a que no abordáramos con la rigurosidad necesaria parte del desarrollo y ha tenido como consecuencia que estamos un poco a trasmano con la ejecución del proyecto. No obstante, estas dificultades se han ido subsanando y ya hemos logrado corregir parte de lo que llevábamos mal. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  No he podido destinar el tiempo suficiente al trabajo del proyecto como tal. Por otro lado, he usado el poco tiempo en función de adquirir conocimiento en áreas relacionadas al proyecto de las cuales tenía dudas. En particular, no tenía idea de desarrollo de frontend con javascript y creo que ya comprendo lo suficiente para la ejecución del proyecto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Tengo dudas sobre el proceso de deploy, pero creo que las solucionaré por mi cuenta. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  En concreto, ya hemos pasado por una redistribución de tareas y reestructuración del proyecto. Modificamos cuestiones técnicas como lógicas (modelos) y estamos adecuando el proyecto a un PMV más coherente con la idea inicial. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Los compañeros están comprometidos pero tenemos problemas serios con la comunicación y la asignación de tareas. |